LOOP.VN

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phiên bản 1.0  ·  2026-05-27

Phiên bản: 1.0 — Cập nhật: 2026-05-27

Dành cho: Tất cả người dùng hệ thống Loop.vn

## Mục Lục

| Chương | Nội dung |
| --- | --- |
| Chương 1 | Bắt đầu — Đăng nhập, Dashboard, Vai trò |
| Chương 2 | Quản lý Dự án & Nhiệm vụ |
| Chương 3 | Bảng công & Chấm công |
| Chương 4 | Bug & Issue Tracking |
| Chương 5 | Quy trình BPMN, Báo cáo & Cài đặt |

## Loop.vn là gì?

Loop.vn là hệ thống quản lý dự án và nguồn lực nội bộ, giúp doanh nghiệp:

Theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực

Phân công và giám sát công việc cho từng nhân viên

Chấm công, duyệt bảng công tự động

Theo dõi chi phí và phân bổ nhân sự

Quản lý bug, issue và quy trình nghiệp vụ

## Vai Trò & Quyền Truy Cập

Loop sử dụng 4 vai trò. Mỗi vai trò có quyền truy cập khác nhau:

| Vai trò | Mô tả | Quyền chính |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | Quản trị viên hệ thống | Toàn quyền: tạo người dùng, cài đặt, quản lý mọi module |
| PM | Quản lý dự án | Quản lý dự án, task, nhân sự, chi phí, duyệt bảng công |
| LEADERSHIP | Ban lãnh đạo | Xem báo cáo, duyệt bảng công, theo dõi toàn bộ |
| MEMBER | Nhân viên | Làm task, nộp bảng công, xem bug giao cho mình |

### Bảng quyền chi tiết theo trang

| Trang | ADMIN | PM | LEADERSHIP | MEMBER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nhân sự | ✅ | ✅ | Xem | ❌ |
| Dự án | ✅ | ✅ | Xem | ❌ |
| Danh sách Task | ✅ | ✅ | ✅ | Task của mình |
| Kanban (My Tasks) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gantt | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chi phí | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Bảng công (cá nhân) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duyệt bảng công | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chấm công manager | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bug & Issue | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quy trình BPMN | ✅ | Xem | ❌ | Inbox |
| Báo cáo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cài đặt | ✅ | Tích hợp | ❌ | ❌ |
| Cảnh báo | ✅ | Xem | ❌ | ❌ |

## Yêu Cầu Hệ Thống

Trình duyệt: Chrome 100+, Edge 100+, Safari 15+ (khuyến nghị Chrome)

Màn hình: Tối thiểu 1280×768

Kết nối: Internet ổn định

Ứng dụng di động: Xem app Loop trên iOS/Android (tính năng cơ bản)

# Chương 1 — Bắt Đầu

## 1.1 Đăng Nhập

▲ Trang đăng nhập

Mở trình duyệt, truy cập địa chỉ Loop.vn của công ty bạn

Nhập Email và Mật khẩu được cấp bởi Admin

Nhấn Đăng nhập

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu, liên hệ Admin hệ thống để được đặt lại.

### Chuyển đổi giao diện sáng/tối

Trên trang đăng nhập hoặc góc trên cùng bên phải sau khi đăng nhập, nhấn vào biểu tượng Mặt trăng / Mặt trời để chuyển giữa chế độ sáng (Light) và tối (Dark).

## 1.2 Dashboard — Trang Tổng Quan

▲ Dashboard — tổng quan hệ thống

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang Dashboard với các thông tin tổng hợp toàn hệ thống.

### Các thẻ KPI

| Thẻ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Dự án đang chạy | Số dự án có trạng thái ACTIVE |
| Task hoàn thành | Tổng task đã DONE trong hệ thống |
| Nhân sự | Tổng số nhân viên đang hoạt động |
| Task quá hạn | Số task đã qua deadline chưa hoàn thành |

### Biểu đồ & bảng

Biểu đồ tròn (Pie chart): Phân bổ dự án theo trạng thái (Planning, Active, On Hold, Closed)

Task quá hạn: Danh sách task đã qua deadline, có link đến task

Task sắp hạn: Task sẽ đến hạn trong vài ngày tới

Giờ làm gần đây: Log giờ thực tế của nhân viên

## 1.3 Thanh Điều Hướng (Sidebar)

Thanh menu bên trái được nhóm theo chức năng:

TỔNG QUAN
  └─ Dashboard

QUẢN LÝ
  ├─ Nhân sự
  ├─ Dự án
  ├─ Công việc (Tasks)
  ├─ Kanban (My Tasks)
  ├─ Gantt (Timeline)
  └─ Chi phí

CHẤM CÔNG
  ├─ Bảng công (cá nhân)
  ├─ Duyệt bảng công
  └─ Báo cáo chấm công

BUG & ISSUE
  ├─ Danh sách Bug
  ├─ Bug của tôi
  └─ Dashboard Bug

QUY TRÌNH
  ├─ Định nghĩa
  ├─ Đang chạy
  └─ Hộp thư đến

BÁO CÁO & CÀI ĐẶT
  ├─ Báo cáo
  ├─ Cảnh báo
  └─ Cài đặt

Menu hiển thị các mục phù hợp với vai trò của bạn. MEMBER sẽ thấy ít mục hơn ADMIN.

## 1.4 Thông Báo

Biểu tượng chuông ở góc trên cùng bên phải hiển thị số thông báo chưa đọc.

Nhấn vào chuông để xem danh sách thông báo

Nhấn Đánh dấu đã đọc trên từng thông báo, hoặc Đọc tất cả

Các loại thông báo: task được duyệt, task bị trả lại, task quá hạn, bảng công chờ duyệt, v.v.

## 1.5 Cài Đặt Tài Khoản

Nhấn vào tên của bạn hoặc avatar ở góc trên cùng để:

Xem thông tin tài khoản

Đổi mật khẩu (liên hệ Admin nếu cần)

Đăng xuất

# Chương 2 — Quản Lý Dự Án & Nhiệm Vụ

## 2.1 Nhân Sự *(ADMIN / PM / LEADERSHIP)*

▲ Nhân sự — danh sách

▲ Nhân sự — form thêm mới

### Xem danh sách nhân sự

Vào menu Nhân sự. Trang gồm hai phần:

Bên trái: Cây cơ cấu tổ chức (phòng ban, đơn vị)

Bên phải: Danh sách nhân sự thuộc đơn vị đang chọn

Lọc nhân sự: Dùng thanh lọc phía trên bảng để lọc theo tên, cấp độ, tech stack, hoặc chỉ xem nhân sự đang rảnh (chưa phân bổ dự án).

### Tạo nhân sự mới *(ADMIN / PM)*

Nhấn + Thêm nhân sự

Điền thông tin: Họ tên, Cấp độ, Phòng ban, Ngày vào làm, Tech stack, Email, CCCD

Nhấn Lưu

### Xem chi tiết nhân sự

Nhấn vào tên nhân sự để mở Drawer chi tiết, gồm 3 tab:

Thông tin: Thông tin cá nhân, vị trí, liên lạc

Lịch sử lương: Các mức lương theo thời gian

Dự án: Danh sách dự án đang/đã tham gia

### Quản lý đơn vị tổ chức *(ADMIN)*

Nhấp phải vào đơn vị trong cây bên trái để Tạo / Sửa / Xóa đơn vị con.

## 2.2 Quản Lý Dự Án *(ADMIN / PM)*

▲ Dự án — danh sách

▲ Dự án — form tạo mới

▲ Dự án — chi tiết & thành viên

### Xem danh sách dự án

Vào menu Dự án. Dùng thanh lọc để tìm theo tên/mã, trạng thái, hoặc loại dự án.

### Tạo dự án mới

Nhấn + Tạo dự án

Điền thông tin bắt buộc:

Mã dự án (VD: PRJ-001)

Tên dự án

Loại (T&M, Fixed Price, Internal...)

PM phụ trách

Khách hàng

Ngày bắt đầu / Kết thúc

Budget (tùy chọn)

Nhấn Tạo

### Trạng thái dự án

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| PLANNING | Đang lên kế hoạch, chưa triển khai |
| ACTIVE | Đang triển khai |
| ON_HOLD | Tạm dừng |
| CLOSED | Đã kết thúc |

Nhấn vào trạng thái trong bảng để chuyển đổi.

### Thêm thành viên dự án

Nhấn vào tên dự án → chọn tab Thành viên

Nhấn + Thêm thành viên

Chọn nhân sự, vai trò trong dự án, % phân bổ, ngày tham gia/kết thúc, đơn giá/ngày

Nhấn Lưu

Cảnh báo xung đột: Nếu nhân sự đã được phân bổ 100% ở dự án khác trong cùng khoảng thời gian, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo xung đột.

## 2.3 Danh Sách Task *(ADMIN / PM / LEADERSHIP / MEMBER)*

▲ Task — danh sách theo dự án

▲ Task — tab phê duyệt

### Xem task theo dự án

Vào menu Công việc

Chọn Dự án từ dropdown phía trên

Danh sách task hiển thị dạng cây phân cấp (task gốc → subtask)

Mở rộng / Thu gọn: Nhấn vào mũi tên bên trái để xem subtask.

### Trạng thái task

| Trạng thái | Màu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| TODO | Xanh dương | Chưa bắt đầu |
| IN_PROGRESS | Cam | Đang thực hiện |
| PENDING_APPROVAL | Vàng | Chờ PM duyệt |
| RETURNED | Đỏ | PM trả lại, cần sửa |
| DONE | Xanh lá | Hoàn thành |
| CANCELLED | Xám | Đã hủy |

### Tạo task mới *(ADMIN / PM)*

Nhấn + Tạo task

Điền thông tin:

Tên task *(bắt buộc)*

Mô tả

Người thực hiện

Task cha (nếu là subtask)

Ngày bắt đầu / Deadline

Giờ ước tính

Nhấn Tạo

Quy tắc phân cấp: Task có tối đa 5 cấp (task gốc → cấp 2 → ... → cấp 5). Task có subtask sẽ tính tiến độ tự động từ subtask.

### Cập nhật tiến độ task *(MEMBER / PM)*

Nhấn vào icon % hoặc thanh tiến độ trên task

Kéo slider từ 0 đến 100%

Khi đạt 100% và đã có deadline → task tự chuyển sang PENDING_APPROVAL

### Ghi giờ thực tế

Nhấn icon đồng hồ trên task

Nhập số giờ, ngày làm, ghi chú

Nhấn Lưu

### Duyệt / Trả lại task *(PM / ADMIN)*

Trong tab Phê duyệt (badge hiển thị số task đang chờ):

Duyệt: Nhấn ✅ → task chuyển sang DONE

Trả lại: Nhấn ↩️ → nhập lý do → task chuyển sang RETURNED, nhân viên được thông báo

## 2.4 Kanban Board — My Tasks *(Tất cả người dùng)*

▲ Kanban — toàn bộ board

Kanban là cách trực quan nhất để quản lý công việc hàng ngày.

### Cách sử dụng

Vào menu Kanban

Chọn Dự án (PM/Admin có thể chọn thêm nhân sự để xem)

Dùng các nút lọc nhanh: Tất cả / Hôm nay / Chưa bắt đầu / Đang thực hiện / Hoàn thành / Đã hủy

### Di chuyển task (Drag & Drop)

Kéo thả card task từ cột này sang cột khác để cập nhật trạng thái:

TODO → IN_PROGRESS → PENDING_APPROVAL → DONE
              ↑                ↓
           RETURNED ←──────────┘

Lưu ý: Khi kéo task sang cột DONE mà chưa có deadline, hệ thống sẽ yêu cầu nhập deadline trước.

### Cập nhật trên card

Thanh tiến độ: Nhấn vào để chỉnh %

Ngày deadline: Nhấn vào ngày để chỉnh lịch

## 2.5 Gantt Chart — Timeline *(ADMIN / PM / LEADERSHIP)*

▲ Gantt — timeline dự án

Gantt giúp theo dõi timeline tổng thể của dự án.

### Cách xem

Vào menu Gantt

Chọn Dự án

Chọn Chế độ xem: Ngày / Tuần / Tháng

Chọn Khoảng thời gian hiển thị

Chọn Cấp hiển thị: Level 1, 2, 3 hoặc Tất cả

### Đọc biểu đồ

| Màu thanh | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Xanh lá | On track (đúng tiến độ) |
| Vàng | Behind (chậm hơn kế hoạch) |
| Đỏ | Overdue (quá hạn) |
| Xanh dương | Upcoming (chưa đến ngày) |
| Xám | Done (hoàn thành) |

Đường đỏ dọc: Ngày hôm nay

Hình thoi ◆: Mốc tiến độ kỳ vọng tính đến hôm nay

Hover chuột vào thanh để xem chi tiết task

## 2.6 Chi Phí Dự Án *(ADMIN / PM)*

▲ Chi phí — tổng quan dự án

Vào menu Chi phí

Chọn Dự án

Xem KPI: Tổng chi phí thực tế, Giờ ước tính, Giờ thực tế, Budget

Bảng chi tiết chi phí từng nhân sự: đơn giá/ngày × số giờ thực tế

Có thể lọc theo khoảng ngày để xem chi phí từng tháng

# Chương 3 — Bảng Công & Chấm Công

## 3.1 Bảng Công Cá Nhân *(Tất cả người dùng)*

▲ Bảng công — cá nhân tháng hiện tại

### Xem bảng công của mình

Vào menu Bảng công

Chọn Tháng cần xem (mặc định là tháng hiện tại)

Dùng bộ lọc để hiển thị Tất cả / Có mặt / Vắng

### Thẻ KPI bảng công

| Thẻ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Ngày làm việc | Số ngày có chấm công trong tháng |
| Giờ OT | Tổng giờ làm ngoài giờ |
| Ngày nghỉ phép | Số ngày nghỉ phép đã dùng |
| Tỷ lệ chuyên cần | % ngày có mặt / tổng ngày làm việc |
| Trạng thái | DRAFT / SUBMITTED / APPROVED / REJECTED |

### Chi tiết từng ngày

Bảng phía dưới hiển thị:

Ngày: Thứ và ngày trong tháng

Giờ vào / Giờ ra: Thời gian check-in/check-out

Số giờ làm: Tổng giờ trong ngày

OT: Số giờ ngoài giờ (nếu có)

Trạng thái: Có mặt (xanh) / Vắng (đỏ) / Nghỉ phép / Công tác

### Tính lại bảng công

Nếu dữ liệu chưa cập nhật, nhấn Tính lại để hệ thống tái tính từ dữ liệu check-in/check-out.

### Nộp bảng công

Khi bảng công ở trạng thái DRAFT (chưa nộp) hoặc REJECTED (bị từ chối và cần nộp lại):

Kiểm tra lại thông tin các ngày

Nhấn Nộp bảng công

Trạng thái chuyển thành SUBMITTED — chờ PM/Admin duyệt

Lưu ý: Bảng công bị REJECTED sẽ hiển thị lý do từ chối. Đọc kỹ lý do trước khi nộp lại.

## 3.2 Duyệt Bảng Công *(PM / ADMIN / LEADERSHIP)*

▲ Bảng công — danh sách chờ duyệt

### Xem danh sách chờ duyệt

Vào menu Duyệt bảng công

Tìm kiếm nhân viên bằng ô Tìm kiếm phía trên

Cảnh báo: Bảng công nộp quá 48 tiếng chưa được duyệt sẽ có badge đỏ cảnh báo.

### Duyệt bảng công

Tìm dòng nhân viên cần duyệt

Nhấn nút Duyệt (✅)

Xác nhận trong hộp thoại → bảng công chuyển sang APPROVED

Nhân viên nhận được thông báo

### Từ chối bảng công

Nhấn nút Từ chối (❌)

Nhập lý do từ chối trong hộp thoại (bắt buộc)

Nhấn Xác nhận → bảng công chuyển sang REJECTED

Nhân viên nhận thông báo kèm lý do, có thể nộp lại

## 3.3 Báo Cáo Chấm Công Real-time *(PM / ADMIN / LEADERSHIP)*

▲ Chấm công — báo cáo real-time

### Xem tình hình hôm nay

Vào menu Báo cáo chấm công

Trang tự cập nhật mỗi 60 giây

### Thẻ KPI hôm nay

| Thẻ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Tổng thành viên | Tổng nhân sự trong hệ thống |
| Đã chấm công | Số người đã check-in hôm nay |
| WFH | Đang làm việc tại nhà |
| Chưa chấm công | Chưa có dữ liệu check-in |
| Tỷ lệ chuyên cần | % có mặt / tổng |

### Bảng chi tiết

Xem trạng thái từng nhân viên:

Lọc theo trạng thái: WORKING / WFH / MEETING / BREAK / OFF / BUSINESS_TRIP

Xem giờ vào, giờ ra, thời gian làm việc

## 3.4 Vòng Đời Bảng Công

DRAFT
  │
  │ (nhân viên nộp)
  ▼
SUBMITTED
  │              │
  │ (PM duyệt)   │ (PM từ chối)
  ▼              ▼
APPROVED       REJECTED
                  │
                  │ (nhân viên nộp lại)
                  ▼
               SUBMITTED → ...

| Trạng thái | Màu | Hành động có thể làm |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Xám | Nhân viên: Nộp bảng công |
| SUBMITTED | Vàng | PM: Duyệt hoặc Từ chối |
| APPROVED | Xanh lá | Không cần thao tác thêm |
| REJECTED | Đỏ | Nhân viên: Đọc lý do, nộp lại |

# Chương 4 — Bug & Issue Tracking

## 4.1 Khái Niệm

Loop tích hợp hệ thống theo dõi Bug và Issue trực tiếp trong quản lý dự án:

| Loại | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| BUG | Lỗi phần mềm/sản phẩm cần sửa |
| ISSUE | Vấn đề nghiệp vụ, yêu cầu hỗ trợ |
| CR (Change Request) | Yêu cầu thay đổi (đánh dấu thêm bằng flag CR) |

### Mức độ nghiêm trọng (Severity)

| Mức | Màu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | Đỏ đậm | Ảnh hưởng nghiêm trọng, cần xử lý ngay |
| HIGH | Đỏ | Ảnh hưởng lớn, ưu tiên cao |
| MEDIUM | Cam | Ảnh hưởng vừa, xử lý trong sprint |
| LOW | Xanh | Ảnh hưởng nhỏ, xử lý khi có thể |

### Trạng thái Bug

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| OPEN | Vừa tạo, chưa phân công |
| IN_PROGRESS | Đang được xử lý |
| RESOLVED | Đã xử lý, chờ xác nhận |
| CLOSED | Đã đóng/xác nhận xong |
| REOPENED | Mở lại do chưa fix đúng |

## 4.2 Danh Sách Bug *(Tất cả người dùng)*

▲ Bug — danh sách toàn bộ

▲ Bug — form tạo mới

▲ Bug — xem chi tiết

### Xem danh sách

Vào menu Bug & Issue → Danh sách Bug.

Thanh tóm tắt phía trên hiển thị:

Tổng bug đang mở

Đang xử lý

Critical (cần xử lý ngay)

### Lọc bug

Dùng các bộ lọc:

Loại: Bug / Issue / CR

Dự án

Trạng thái

Mức độ (Severity)

Người tạo / Người xử lý

Khoảng ngày tạo

### Tạo bug/issue mới

Nhấn + Tạo Bug/Issue → mở Drawer bên phải

Điền thông tin:

Tiêu đề *(bắt buộc)*

Loại: Bug hoặc Issue

Mức độ: Critical / High / Medium / Low

Dự án liên quan

Người yêu cầu (ai phát hiện/yêu cầu)

Người xử lý (ai sẽ fix)

Deadline

Mô tả chi tiết

Task liên kết (nếu bug thuộc task cụ thể)

Đánh dấu CR (Change Request) nếu cần

Nhấn Tạo

### Xem chi tiết bug

Nhấn vào tên bug → mở Drawer chi tiết với:

Thông tin đầy đủ

Lịch sử thay đổi

Bình luận (thêm comment để trao đổi)

File đính kèm (ảnh chụp màn hình, log file)

## 4.3 Bug Của Tôi *(Tất cả người dùng)*

▲ My Bugs — bug được giao cho tôi

Vào menu Bug & Issue → Bug của tôi để xem danh sách bug đang được assign cho bạn.

Đây là shortcut để tập trung vào công việc cần làm mà không bị phân tâm bởi bug của người khác.

## 4.4 Dashboard Bug *(Tất cả người dùng)*

▲ Bug Dashboard — biểu đồ phân tích

Vào menu Bug & Issue → Dashboard để xem phân tích tổng quan:

### Các biểu đồ

| Biểu đồ | Nội dung |
| --- | --- |
| Donut chart | Phân bổ bug theo trạng thái |
| Bar chart mức độ | Số bug theo severity (Critical/High/Medium/Low) |
| Top dự án | Dự án có nhiều bug nhất |
| Task nhiều bug | Task đang có nhiều vấn đề nhất |
| Theo nhân sự | Ai đang xử lý bao nhiêu bug |
| Xu hướng 30 ngày | Biểu đồ đường số bug tạo mới và đóng mỗi ngày |

### Lọc theo dự án

Chọn dự án cụ thể ở dropdown phía trên để xem dashboard riêng cho dự án đó.

## 4.5 Quy Trình Xử Lý Bug Điển Hình

1. Phát hiện bug
   └─ Tạo Bug/Issue với đầy đủ thông tin, severity phù hợp

2. PM/Lead phân công
   └─ Gán Người xử lý, đặt deadline

3. Dev xử lý
   └─ Cập nhật trạng thái → IN_PROGRESS
   └─ Comment tiến độ, đính kèm ảnh/log

4. Fix xong
   └─ Cập nhật → RESOLVED
   └─ Thêm comment mô tả cách fix

5. Xác nhận
   └─ Người yêu cầu kiểm tra → đóng → CLOSED
   └─ Nếu chưa đúng → REOPENED → quay lại bước 3

# Chương 5 — Quy Trình BPMN, Báo Cáo & Cài Đặt

## 5.1 Quy Trình BPMN

Loop tích hợp engine BPMN để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ (phê duyệt, onboarding, v.v.).

### Vai trò trong Quy trình

| Vai trò | Quyền |
| --- | --- |
| ADMIN | Tạo, sửa, kích hoạt, khởi động quy trình |
| PM | Xem danh sách instance đang chạy |
| Tất cả | Xử lý task trong Hộp thư đến |

### 5.1.1 Quản Lý Định Nghĩa Quy Trình *(ADMIN)*

▲ Quy trình — danh sách định nghĩa

▲ Quy trình — form tạo mới

▲ Quy trình — sửa thông tin

Vào menu Quy trình → Định nghĩa.

Tạo quy trình mới

Nhấn + Tạo quy trình

Nhập tên và mô tả

Nhấn Tạo → quy trình ở trạng thái DRAFT

Thiết kế sơ đồ BPMN

Nhấn vào tên quy trình → mở BPMN Modeler

Kéo thả các phần tử (Start Event, Task, Gateway, End Event...) để vẽ luồng

Nhấn Lưu khi xong

Cấu hình trường nhập liệu

Trong drawer chi tiết quy trình, tab Trường nhập liệu:

Thêm các trường dữ liệu người dùng cần điền khi khởi động quy trình

Ví dụ: Tên dự án, Lý do, Ngân sách...

Kích hoạt / Hủy kích hoạt

Nhấn Kích hoạt → quy trình chuyển sang ACTIVE, có thể khởi động instance

Nhấn Hủy kích hoạt → chuyển về DRAFT (các instance đang chạy không bị ảnh hưởng)

Khởi động instance mới

Nhấn ▶ Chạy trên quy trình ACTIVE

Điền các biến đầu vào (theo cấu hình trường)

Nhấn Khởi động

### 5.1.2 Theo Dõi Instance *(ADMIN / PM)*

▲ Quy trình — các instance đang chạy

Vào menu Quy trình → Đang chạy để xem tất cả instance.

Nhấn vào một instance để mở Monitor, xem:

Vị trí hiện tại trong sơ đồ BPMN (bước nào đang chạy)

Lịch sử các bước đã hoàn thành

Biến dữ liệu hiện tại

### 5.1.3 Hộp Thư Đến *(Tất cả người dùng)*

▲ Quy trình — hộp thư đến

Vào menu Quy trình → Hộp thư đến để xem các task quy trình đang chờ bạn xử lý.

Đây là nơi bạn nhận và xử lý các bước được giao trong luồng BPMN — ví dụ: phê duyệt đơn, điền form, xác nhận thông tin.

Với mỗi task:

Xem mô tả và dữ liệu đầu vào

Điền form (nếu có)

Nhấn Hoàn thành → luồng tiếp tục chạy bước tiếp theo

## 5.2 Báo Cáo *(ADMIN / PM / LEADERSHIP)*

▲ Báo cáo — giờ làm việc

▲ Báo cáo — tiến độ dự án

▲ Báo cáo — theo đơn vị

Vào menu Báo cáo — gồm 3 tab:

### Tab 1: Giờ Làm Việc

Biểu đồ cột (Bar): Top 10 nhân sự làm nhiều giờ nhất

Biểu đồ đường (Line): Giờ làm theo tháng trong 6 tháng gần nhất

Bảng: Chi tiết tổng giờ từng nhân sự

### Tab 2: Tiến Độ Dự Án

Chọn Dự án từ dropdown

Xem KPI: Giờ ước tính / Thực tế / Hoàn thành / Tiến độ %

Biểu đồ Burndown: Lũy kế giờ làm thực tế vs kế hoạch theo thời gian

### Tab 3: Theo Đơn Vị

Biểu đồ cột so sánh số nhân sự và dự án giữa các phòng ban

Bảng chi tiết nhân sự, dự án theo từng đơn vị

### Export báo cáo (.xlsx)

Nhấn Export ở góc trên

Chọn Loại báo cáo:

Chi phí dự án

Phân bổ nhân sự

Tiến độ task

Tổng hợp bảng công

Lịch sử cảnh báo

Chọn Kỳ báo cáo (khoảng ngày)

Nhấn Tải xuống → file .xlsx được tải về máy

## 5.3 Cảnh Báo *(ADMIN)*

▲ Cảnh báo — danh sách cấu hình

▲ Cảnh báo — tab thông báo

Vào menu Cảnh báo — gồm 2 tab:

### Tab 1: Cấu Hình Cảnh Báo

Tạo cảnh báo tự động để không bỏ sót sự kiện quan trọng:

Chọn Dự án

Nhấn + Tạo cảnh báo

Chọn Loại cảnh báo:

| Loại | Khi nào gửi |
| --- | --- |
| TASK_OVERDUE | Task đã quá deadline |
| TASK_DUE_TODAY | Task đến hạn hôm nay |
| TASK_DUE_SOON | Task sắp đến hạn (N ngày trước) |
| TASK_APPROVED | Task được duyệt |
| TASK_RETURNED | Task bị trả lại |
| TASK_CANCELLED | Task bị hủy |
| BUDGET_EXCEEDED | Chi phí vượt budget |
| ALLOCATION_CONFLICT | Xung đột phân bổ nhân sự |

Thiết lập ngưỡng (ví dụ: cảnh báo trước 2 ngày)

Bật/tắt bằng switch Kích hoạt

### Tab 2: Thông Báo

Xem toàn bộ thông báo đã nhận, đánh dấu đã đọc.

## 5.4 Cài Đặt Hệ Thống *(ADMIN)*

▲ Cài đặt — tab người dùng

▲ Cài đặt — form tạo người dùng

▲ Cài đặt — tích hợp Telegram

Vào menu Cài đặt — gồm 3 tab:

### Tab 1: Người Dùng

Quản lý tài khoản đăng nhập:

Tạo người dùng: Link với nhân sự, nhập email, mật khẩu, vai trò, đơn vị

Sửa: Cập nhật thông tin, đổi vai trò

Đổi mật khẩu: Modal nhập mật khẩu mới

Khóa/Mở khóa: Dùng switch để tạm khóa tài khoản

### Tab 2: Cấu Hình Cảnh Báo

Quản lý cảnh báo (tương tự trang Cảnh báo).

### Tab 3: Tích Hợp *(ADMIN / PM)*

Cấu hình tích hợp Telegram để nhận thông báo qua bot:

Nhập Bot Token từ BotFather

Nhập Chat ID (nhóm hoặc người dùng nhận thông báo)

Nhấn Lưu

Sau khi cấu hình, các sự kiện (task mới, deadline, v.v.) sẽ được đẩy tự động qua Telegram.

## 5.5 Tóm Tắt Theo Vai Trò

### Nhân viên (MEMBER) — Việc hàng ngày

Vào Kanban → kéo task sang IN_PROGRESS khi bắt đầu

Cập nhật tiến độ % thường xuyên

Khi xong → kéo sang PENDING_APPROVAL (chờ PM duyệt)

Cuối tháng → vào Bảng công kiểm tra và Nộp bảng công

Khi có bug giao → vào Bug của tôi để xử lý

Kiểm tra Hộp thư đến (Quy trình) nếu có task cần phê duyệt

### PM — Việc hàng ngày

Vào Dashboard xem tổng quan dự án

Tab Phê duyệt trong Công việc → duyệt task chờ

Duyệt bảng công nhân viên trong team

Theo dõi Gantt để phát hiện rủi ro timeline

Xem Chi phí so với budget

### ADMIN — Việc định kỳ

Quản lý Người dùng và Nhân sự

Tạo/cập nhật Quy trình BPMN khi có quy trình mới

Cấu hình Cảnh báo cho từng dự án

Export Báo cáo theo yêu cầu ban lãnh đạo